UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

“Sistema web para el control de asistencia mediante reconocimiento por vectores numéricos en espacios multifuncionales de instituciones educativas de Tacna, 2025”

Curso: Construcción de Software 1

Docente: Mag. Ricardo Eduardo Valcárcel Alvarado

Integrantes:

Chino Rivera, Angel Alessandro (2021069830)

Luna Juarez,Juan Brendon	(2020068762)

Tacna – Perú

2025

| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | MPV | ELV | ARV | 10/10/2020 | Versión Original |

# INDICE GENERAL

1. Antecedentes	3

2. Planteamiento del Problema	3

3. Objetivos	4

a. Problema	4

b. Justificación	4

c. Alcance	4

4. Marco Teorico	5

5. Desarrollo de la Solución	6

a. Análisis de Factibilidad (técnico, económica, operativa, social, legal, ambiental)	6

b. Tecnología de Desarrollo	8

c. Metodología de implementación (Documento de VISION, SRS, SAD)	8

6. Cronograma	9

7. Presupuesto	10

Cuadro 2: Costos Totales del Proyecto	11

8. Conclusiones	11

Recomendaciones	12

Bibliografía	12

Anexos	12

Anexo 01 Informe de Factiblidad	12

Anex0 02   Documento de Visión	12

Anexo 03 Documento SRS	12

Anexo 04 Documento SAD	12

Anexo 05 Manuales y otros documentos	12

# Antecedentes

En el contexto actual, muchas instituciones educativas de Tacna aún registran la asistencia de forma manual, lo cual representa un proceso lento, propenso a errores y vulnerable a manipulaciones. Con el avance de la tecnología, especialmente en el reconocimiento facial y la inteligencia artificial, se abren nuevas oportunidades para automatizar este proceso. El uso de vectores numéricos derivados de la biometría facial ha demostrado ser una solución segura y eficiente para la identificación de personas en tiempo real, permitiendo una gestión más precisa y moderna de los espacios educativos.

# Planteamiento del Problema

Las instituciones educativas multifuncionales de Tacna presentan dificultades en el control de asistencia de estudiantes, docentes y personal en general. El registro manual no solo demanda tiempo y recursos, sino que también carece de fiabilidad frente a ausencias injustificadas, suplantaciones o errores administrativos. Esta problemática limita la capacidad de generar reportes estadísticos confiables y tomar decisiones basadas en datos precisos.

# Objetivos

## Problema

¿Cómo puede implementarse un sistema de reconocimiento facial por vectores numéricos que automatice el registro de asistencia en espacios multifuncionales de instituciones educativas de Tacna, mejorando la precisión, rapidez y gestión de los datos generados?

## Justificación

La implementación de un sistema de reconocimiento facial por vectores numéricos representa una solución innovadora que permite a las instituciones educativas mejorar sus procesos internos. Automatizar el control de asistencia reduce errores humanos, agiliza el proceso de registro, fortalece la seguridad y permite generar informes útiles para la gestión académica y administrativa. Además, se alinea con las tendencias tecnológicas actuales y la necesidad de modernizar las instituciones educativas en Tacna.

## Alcance

El sistema estará orientado a instituciones educativas con espacios multifuncionales, permitiendo la detección, registro y monitoreo en tiempo real del ingreso y permanencia de personas mediante cámaras y tecnología de reconocimiento facial. El sistema ofrecerá una plataforma web accesible desde PC y dispositivos móviles, permitiendo a los administradores y docentes consultar reportes estadísticos y gestionar la base de datos de usuarios. No se almacenarán imágenes faciales, solo vectores numéricos, garantizando el cumplimiento de normativas de privacidad.

# Marco Teorico

El reconocimiento facial es una tecnología biométrica que permite identificar o verificar la identidad de una persona a través de sus rasgos faciales. Esta técnica se ha popularizado en los últimos años por su precisión, rapidez y facilidad de uso, ya que no requiere contacto físico. Se basa en el análisis de patrones únicos del rostro, como la distancia entre los ojos, la forma de la mandíbula o el contorno de los pómulos.

Una de las formas más seguras de implementar esta tecnología es mediante el uso de vectores numéricos faciales. Estos vectores representan digitalmente las características únicas del rostro y son generados por algoritmos especializados. A diferencia de las imágenes, los vectores no permiten reconstruir visualmente el rostro, lo cual ofrece una capa adicional de seguridad y privacidad. Gracias a esta propiedad, es posible cumplir con normativas de protección de datos sin comprometer la funcionalidad del sistema.

El sistema propuesto utiliza técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje automático, particularmente redes neuronales convolucionales (CNN), que son altamente efectivas para el reconocimiento de imágenes. Estos algoritmos permiten que el sistema aprenda y mejore continuamente su precisión al comparar rostros capturados en tiempo real con los vectores almacenados en la base de datos.

La aplicación de esta tecnología en entornos educativos resulta especialmente útil para optimizar el control de asistencia. Automatizar este proceso reduce los errores humanos, ahorra tiempo al personal docente y permite generar reportes estadísticos sobre la asistencia y permanencia de los estudiantes, mejorando así la gestión académica.

La seguridad de la información es un aspecto crítico en este tipo de sistemas. Para proteger los datos personales de los usuarios, el sistema solo almacena vectores numéricos y no imágenes. Además, estos datos son cifrados y gestionados en una base de datos segura, cumpliendo con regulaciones como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), entre otras normativas locales e internacionales.

Por último, el sistema cuenta con una interfaz web responsiva, lo que significa que puede ser utilizado desde diversos dispositivos, como computadoras, tabletas o teléfonos móviles. Esto permite a los docentes y administradores acceder al sistema y consultar reportes en cualquier momento y lugar, facilitando la gestión y toma de decisiones.

# Desarrollo de la Solución

## Análisis de Factibilidad (técnico, económica, operativa, social, legal, ambiental)

Factibilidad Operativa
El sistema de control de asistencia ofrecerá beneficios como la automatización del registro de entrada y salida de personas, reduciendo errores y facilitando la gestión de asistencia en diferentes entornos. Esto permitirá ahorrar tiempo y mejorar la organización sin depender de registros manuales.
Para su funcionamiento, se requiere que el cliente cuente con una computadora o servidor básico y una red estable. No se necesitan dispositivos costosos ni conocimientos técnicos avanzados, ya que el sistema será fácil de usar y administrar.
Los principales interesados en este proyecto incluyen administradores de instituciones educativas, empresas, oficinas gubernamentales y otros espacios que necesiten un control de asistencia más eficiente. Su implementación dependerá de la disposición de estos usuarios para adoptar nuevas herramientas tecnológicas en sus procesos diarios.

Factibilidad Legal
El costo de implementar el sistema será relativamente bajo, ya que no se requieren equipos especializados ni software costoso. Se puede usar hardware común como computadoras o servidores básicos, y cámaras con resolución estándar. El sistema será accesible para una amplia variedad de instituciones o empresas, ya que se busca una solución económica que no implique grandes inversiones.
Los costos de mantenimiento también serán mínimos, ya que el sistema será basado en la web, lo que permite actualizaciones y mejoras continuas sin necesidad de intervención técnica constante. Además, el sistema no requiere equipos de alto rendimiento, lo que ayuda a mantener los costos operativos bajos a largo plazo.
En general, el proyecto tiene una viabilidad económica positiva, pues la implementación de este sistema será accesible y rentable para las organizaciones que busquen una forma más eficiente de controlar la asistencia de las personas en sus instalaciones.

Factibilidad Social
El sistema propuesto podría ser bien recibido por la mayoría de las instituciones, ya que busca optimizar procesos administrativos y mejorar la gestión de recursos humanos. En un contexto social, la automatización del control de asistencia podría contribuir a mejorar la eficiencia y transparencia en el seguimiento de las personas, lo cual podría ser especialmente beneficioso en entornos donde este tipo de control es fundamental.
Culturalmente, la adopción de tecnologías digitales, como el sistema propuesto, está en aumento en diversas organizaciones, especialmente en sectores educativos, comerciales y gubernamentales, lo que sugiere una posible aceptación por parte de los usuarios.

Factibilidad Ambiental
El impacto ambiental del sistema podría ser limitado, ya que no se requieren equipos de alto consumo energético ni materiales que generen un impacto negativo significativo. Al ser un sistema web, el uso de hardware se mantendría dentro de parámetros comunes, como computadoras y cámaras de resolución estándar. La digitalización de los registros de asistencia también reduciría el uso de papelería y documentos físicos, lo que potencialmente contribuiría a la reducción de residuos. Sin embargo, se necesitaría evaluar más a fondo el impacto ambiental en cada fase de implementación.

## Tecnología de Desarrollo

Para el desarrollo del sistema de control de asistencia mediante reconocimiento facial, se emplearon diversas herramientas y tecnologías que permitieron implementar una solución robusta, eficiente y escalable. Entre los entornos de desarrollo utilizados se encuentran Visual Studio 2022 y Visual Studio Code, los cuales facilitaron la integración del backend y frontend, así como la administración eficiente del código.
En cuanto a los lenguajes de programación, se utilizó Python para la implementación de los algoritmos de reconocimiento facial y la generación de vectores numéricos. Python, debido a sus potentes bibliotecas como OpenCV, dlib o face_recognition, es ampliamente reconocido por su eficacia en el procesamiento de imágenes y tareas de inteligencia artificial.
Por otro lado, el desarrollo del sistema web y la interfaz de usuario se realizó empleando C# con el framework ASP.NET MVC. Esta tecnología permitió construir una aplicación web estructurada bajo el modelo vista-controlador, mejorando la organización del código, la escalabilidad del sistema y la facilidad de mantenimiento.
Gracias a esta combinación de herramientas y tecnologías, se logró desarrollar un sistema moderno, accesible desde diferentes dispositivos y capaz de procesar en tiempo real el control de asistencia, garantizando seguridad, eficiencia y usabilidad.

## Metodología de implementación (Documento de VISION, SRS, SAD)

La implementación del sistema de control de asistencia mediante reconocimiento facial se llevó a cabo siguiendo una metodología estructurada basada en el desarrollo incremental y orientado a documentos clave de ingeniería de software, tales como el Documento de Visión, el Documento de Requisitos de Software (SRS) y el Documento de Diseño de Arquitectura del Software (SAD).
El Documento de Visión sirvió como punto de partida para definir claramente los objetivos del sistema, los actores involucrados, las necesidades del usuario y el entorno en el que funcionará la solución. Este documento permitió al equipo establecer una comprensión común del alcance y las metas del proyecto.
El SRS (Software Requirements Specification) documentó detalladamente los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. Se definieron de manera clara las funcionalidades esperadas, los flujos de información, las restricciones técnicas y los criterios de aceptación. Esta especificación guió el proceso de desarrollo asegurando que las necesidades del usuario final fueran correctamente interpretadas y satisfechas.
El SAD (Software Architecture Document) proporcionó una descripción técnica de la estructura del sistema, incluyendo los componentes principales, su interacción, las tecnologías seleccionadas y las decisiones de diseño relevantes. Este documento facilitó la implementación organizada del sistema y permitió prever posibles problemas de integración o escalabilidad.
Gracias a esta metodología orientada a documentos y centrada en la calidad del diseño y la claridad de los requisitos, se logró construir un sistema eficiente, mantenible y alineado con los objetivos de la institución educativa.

# Cronograma

El cronograma del proyecto detalla las actividades planificadas, su duración y el orden en que deben ejecutarse para cumplir con los objetivos dentro del tiempo establecido. Este cronograma permite una mejor gestión del tiempo, recursos y tareas, asegurando el cumplimiento de los plazos y facilitando el seguimiento del avance del proyecto. Además, proporciona una visión clara de las fases clave, desde la planificación hasta la implementación y validación del sistema.

Imagen 01 : Cronograma del Proyecto

Fuente : Elaboración Propia
A continuación, se presenta el cronograma de actividades del proyecto, que detalla las fases y plazos para su ejecución.

# Presupuesto

El desarrollo del sistema de control de asistencia mediante reconocimiento facial implicó una planificación cuidadosa de los recursos técnicos y humanos. El presupuesto considera los costos asociados a la adquisición de equipos, licencias de software, herramientas de desarrollo, infraestructura necesaria y la mano de obra especializada involucrada en cada fase del proyecto.

### Cuadro 2: Costos Totales del Proyecto

| Categoría | Costo Total |
| --- | --- |
| Costos Generales | S/ 43.00 |
| Costos Operativos | S/1060.00 |
| Costos del Ambiente | S/175.00 |
| Costo Personal | S/. 26950.00 |
| Total | S/.28228.00 |

Fuente: Elaboración Propia
Se consolidan todos los costos para obtener el monto total de inversión requerido.

# Conclusiones

- La implementación de un sistema de control de asistencia basado en reconocimiento facial mediante vectores numéricos representa una solución innovadora, eficiente y automatizada para las instituciones educativas, mejorando significativamente la precisión en el registro y monitoreo de asistencia.

- Documentar correctamente el sistema a través de estándares como los documentos de Visión, SRS y SAD permite garantizar una mayor comprensión, mantenimiento y escalabilidad del proyecto, facilitando futuras mejoras o adaptaciones.
El uso de tecnologías modernas como Python, C#, ASP.NET MVC, Visual Studio 2022 y Visual Studio Code permitió desarrollar una plataforma robusta, segura y accesible desde distintos dispositivos, cumpliendo con los requerimientos tanto funcionales como no funcionales del sistema.

- Gracias al enfoque modular y a la correcta gestión de la base de datos, el sistema facilita la administración de la información de los estudiantes y ofrece reportes en tiempo real que apoyan la toma de decisiones institucionales.
Finalmente, el sistema desarrollado responde de manera efectiva a las necesidades actuales de automatización en instituciones educativas, promoviendo la transformación digital y optimizando la gestión de recursos humanos y tecnológicos.

# Recomendaciones

# Se recomienda capacitar al personal docente y administrativo en el uso del sistema para asegurar una adopción efectiva y minimizar errores durante su implementación.

# Es importante mantener actualizada la base de datos biométrica para garantizar un reconocimiento facial preciso, especialmente ante cambios físicos en los estudiantes.

# Se sugiere realizar mantenimientos periódicos tanto del hardware (cámaras y servidores) como del software para asegurar el correcto funcionamiento del sistema.

# Para garantizar la seguridad de la información, se recomienda reforzar los protocolos de protección de datos personales, conforme a las normativas legales vigentes.

# Finalmente, se aconseja evaluar la posibilidad de escalar el sistema a otras áreas institucionales o sedes, aprovechando su diseño modular y su capacidad de adaptación a distintos contextos educativos.

# Bibliografía

# Anexos

# Anexo 01 Informe de Factiblidad

# Anex0 02   Documento de Visión

# Anexo 03 Documento SRS

# Anexo 04 Documento SAD

# Anexo 05 Manuales y otros documentos